TRABALHO ACADÊMICO

Projeto de Apoio Tecnológico a Organizações Sociais

DOCUMENTAÇÃO E PLANO DE ENTREGA DO PROJETO

Sistema de Cadastro de Doadores — ONG Santo Angelus

"Ser o sustento para o corpo e para a alma"

Integrantes do grupo

Lucas Cardoso Alecrim

Anna Eduarda da Silva Matias

Maria Mariana Laurentino Duda

Gustavo Henrique Vasconcelos Alves de Queiroz

Gabriel Angelo de Lima Dias

Isabela Lanteuil de Miranda Santiago

Emilly Patrícia de Sousa Luz

Setembro de 2026

# 1. Introdução

Este documento apresenta o planejamento do projeto de apoio tecnológico desenvolvido para a ONG Santo Angelus, dando continuidade à apresentação institucional já elaborada pelo grupo. Aqui estão descritos o problema identificado junto à instituição, o objetivo do projeto, o escopo da primeira entrega, a arquitetura e tecnologia escolhidas, e o cronograma previsto até a entrega final.

As informações institucionais foram complementadas com um relato direto da equipe da Santo Angelus (contato via mensagem de áudio, transcrita e resumida pelo grupo), que detalhou o histórico da missão e, principalmente, a dificuldade prática que motiva este projeto.

# 2. Problema identificado (a “dor” da ONG)

A Santo Angelus mantém hoje diversas frentes de ação social — Missão de Rua, Sopa Santa Dulce e São Francisco, Caminhando na Fé, Colo de Mãe e aulas gratuitas de taekwondo — sustentadas inteiramente por doações. Apesar disso, a instituição não possui um cadastro estruturado de doadores: não há, hoje, uma forma organizada de registrar quem doa, com que frequência e para qual finalidade, o que dificulta a comunicação com quem apoia a missão e a formalização de doações recorrentes (mensais) que ajudariam a cobrir os custos de manutenção da casa e dos projetos sociais.

A instituição já mantém um controle próprio para o acompanhamento do Colo de Mãe, mas reconhece como ganho relevante ampliar esse controle também para os demais projetos e, principalmente, para o cadastro de doadores — o ponto definido pelo grupo como foco principal desta primeira etapa do projeto.

Nota metodológica As informações sobre a dor e o funcionamento da ONG foram obtidas por meio de relato direto (áudio) de um representante da Santo Angelus, complementado pelo perfil institucional no Instagram (@santoangelusmissoes) e pelos dados de registro público da instituição. Detalhes ainda não confirmados formalmente serão validados com a ONG na Fase 2 do projeto.

# 3. Objetivo do projeto

Desenvolver um aplicativo multiplataforma (web e mobile), com um único código-fonte em Flutter/Dart, que permita à equipe da Santo Angelus cadastrar, consultar, atualizar e organizar as informações de doadores da instituição, servindo de base para uma futura expansão ao controle de beneficiários e à geração de relatórios simples de apoio à gestão da ONG.

# 4. Público do sistema

- Usuários operadores: voluntários e equipe administrativa da Santo Angelus, responsáveis por realizar e manter os cadastros.

- Registros gerenciados: doadores da instituição (pessoas físicas e jurídicas) e, em fases futuras, beneficiários dos projetos sociais.

# 5. Escopo da primeira entrega (MVP)

A entrega de hoje corresponde à Fase 1 do projeto: a estrutura base do aplicativo, com o módulo de Doadores já funcional. Especificamente, o projeto entregue inclui:

- Painel inicial com indicadores gerais (total de doadores, doadores ativos, doações recorrentes mensais);

- Cadastro de doador: nome, telefone/WhatsApp, e-mail, endereço, tipo de doação (financeira, itens/bens ou serviços/voluntariado), frequência (única, mensal, trimestral, anual), valor estimado e observações;

- Listagem de doadores com busca por nome;

- Edição e remoção de um cadastro existente;

- Identidade visual provisória (cores inspiradas no material institucional já divulgado pela ONG), isolada em um único módulo do código para ser substituída pela identidade oficial (logomarca e cores exatas) assim que o protótipo Figma for validado — sem necessidade de refazer as demais telas.

Nesta fase, os dados são mantidos localmente na própria aplicação (em memória), o que permite demonstrar o funcionamento completo do cadastro hoje, sem depender da definição prévia de um banco de dados na nuvem. A camada de dados foi construída de forma isolada (padrão “repositório”) exatamente para que a troca por um banco de dados real, na Fase 3, não exija reescrever as telas já prontas.

# 6. Fora do escopo desta fase

Os itens abaixo já fazem parte do planejamento do projeto, mas serão endereçados nas próximas fases (seção 8):

- Persistência em banco de dados real na nuvem, com sincronização entre web e mobile;

- Autenticação/login para os voluntários responsáveis pelos cadastros;

- Identidade visual definitiva a partir do protótipo Figma oficial da ONG;

- Módulo de beneficiários por projeto social (Colo de Mãe, Missão de Rua, Caminhando na Fé, aulas de taekwondo);

- Relatórios e indicadores (ex.: total arrecadado estimado por mês, histórico de doações por doador).

# 7. Arquitetura da solução e tecnologia

## 7.1 Front-end (web e mobile)

O aplicativo é construído em Flutter (linguagem Dart), o que permite manter um único código-fonte para gerar tanto a versão web quanto as versões mobile (Android/iOS), reduzindo o esforço de manutenção do grupo ao longo do projeto.

O código é organizado em camadas, para facilitar tanto a evolução do projeto quanto a divisão de tarefas entre os integrantes do grupo:

- models: estrutura dos dados manipulados pelo app (ex.: Doador);

- data (repositório): camada única responsável por buscar/salvar dados — hoje local, futuramente conectada a um banco real;

- providers: gerenciamento do estado da aplicação (pacote Provider), conectando os dados às telas;

- screens/widgets: telas e componentes visuais reutilizáveis;

- core/theme: cores e identidade visual centralizadas em um único ponto do código.

## 7.2 Banco de dados (próxima fase)

Para a persistência definitiva dos dados, o grupo está avaliando duas alternativas, a serem confirmadas com a orientação e, quando pertinente, com a própria ONG: (a) Firebase (Firestore + Autenticação), que permite implementar rapidamente sincronização em nuvem e login, com baixo custo de manutenção para uma instituição pequena; ou (b) uma API própria (back-end dedicado) conectada a um banco relacional (ex.: PostgreSQL), com maior controle sobre os dados. A escolha final será registrada em uma atualização deste documento.

## 7.3 Design (Figma)

O protótipo visual em Figma, com a identidade oficial da ONG (logomarca, cores e tipografia definitivas), está previsto para a Fase 2 e não faz parte desta entrega — o front-end atual já foi construído com uma paleta provisória isolada no código (seção 7.1), de forma que a aplicação do Figma oficial seja apenas uma troca de estilo, sem necessidade de reconstruir as telas.

# 8. Cronograma e fases de entrega

| Fase | O que entrega | Status |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Hoje | Diagnóstico da ONG, estrutura base do app (Flutter) com módulo de Doadores funcional (dados locais) e esta documentação. | Concluída |
| Fase 2 | Validação do escopo direto com a equipe da Santo Angelus; aplicação da identidade visual oficial (logomarca, cores, protótipo Figma) sobre a base já construída. | Próxima |
| Fase 3 | Definição e integração do banco de dados real (nuvem), substituindo os dados locais de demonstração, com sincronização entre web e mobile. | Planejada |
| Fase 4 | Autenticação de acesso para voluntários/equipe e início do módulo de beneficiários (Colo de Mãe, Missão de Rua, Caminhando na Fé, Taekwondo). | Planejada |
| Fase 5 | Relatórios e indicadores, testes com usuários da ONG, ajustes finais e entrega/publicação do aplicativo. | Planejada |

As datas específicas de cada fase serão definidas em conjunto com a orientação da disciplina, após a validação do escopo junto à ONG (Fase 2).

# 9. Equipe do projeto

- Lucas Cardoso Alecrim

- Anna Eduarda da Silva Matias

- Maria Mariana Laurentino Duda

- Gustavo Henrique Vasconcelos Alves de Queiroz

- Gabriel Angelo de Lima Dias

- Isabela Lanteuil de Miranda Santiago

- Emilly Patrícia de Sousa Luz

# 10. Considerações finais

Esta documentação, junto com o projeto base entregue hoje, representa o ponto de partida formal do desenvolvimento: o problema da ONG foi identificado e traduzido em um escopo técnico viável, e a estrutura do aplicativo já demonstra, na prática, o módulo definido como prioridade — o cadastro de doadores. As próximas etapas dependem principalmente da validação direta com a equipe da Santo Angelus e da definição do banco de dados definitivo.